2024年交通运输局地方政府债券存续期项目信息公开

1、淮阳区秋月路（淮宁大道-五谷台）改建工程

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1500万元。

（2）项目安排：淮阳区秋月路（淮宁大道-五谷台）改建工程，主要建设内容包括道路工程、给水工程、绿化工程、排水工程、照明工程和交通工程等。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的90%。

2、周口市淮阳区刘振屯机场进场道路提升改造工程

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1000万元。

（2）项目安排：周口市淮阳区刘振屯机场进场道路提升改造工程，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的80%。

3、淮阳区黄集乡黄德寺行政村道路建设项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1500万元。

（2）项目安排：淮阳区黄集乡黄德寺行政村道路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的60%。

4、周口市淮阳区“四好农村路”建设项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金3800万元。

（2）项目安排：周口市淮阳区“四好农村路”建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的65%。

5、淮阳现代农业综合开发示范区道路建设项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金2000万元。

（2）项目安排：淮阳现代农业综合开发示范区道路建设项目，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的50%。

6、淮阳区农村公路建设项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1500万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的25%。

7、淮阳区农村公路危桥改造项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金2000万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的20%。

8、S523新站至鲁台(原县道X019线)道路提升改造工程

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1000万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的5%。

9、淮阳区S323、郑集乡郑集至曹河段及赵庄至孟庄段、孟营至刘振屯张庄段、刘振屯大街至产业园段、夏楼村室广场、淮西路至西黄段等道路改建项目

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金1000万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的85%。

10、周口高铁片区至淮阳快速通道工程（G106段）

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金10000万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的80%。

11、周口高铁片区至淮阳快速通道（G106段）调水

箱涵

（1）债券资金总体规模：2024年申请债券资金10000万元。

（2）项目安排：淮阳区农村公路建设项目，主要建设内容包括道路工程和交通工程。

（3）项目实施进度：项目已完成总工程量的80%。

2024年6月25日